네트워크 게임 프로그래밍 제작기획서

네트워크게임프로그래밍

2018180009 김시인

2018182034 전수민

2019182046 김미령

목차

- 게임 기획

- 게임 개요(게임 이름, 장르, 소개 등)

- 게임 플레이

- 오브젝트나 UI소개, 조작법

- 개발 환경

- High Level Design

- 전체적인 게임 플로우 다이어그램

- 서버 다이어그램

- 클라 다이어그램

- 서버 클라 동작 다이어그램

- Low Level Design

- 객체 설명(멤버변수, 멤버변수), 서버 함수 설명, 클라이언트 함수 설명

- PM

- 팀원 역할분담

- 전체 개발일정

#1. 게임 기획

(게임 실행 화면)

게임 이름 : 3D 헬기 대전게임 (3D게임 프로그래밍2, 전수민)

게임 소개: 다른 플레이어와 미사일을 쏴서 hp를 깎아 경쟁하는 게임.

최대 3명까지 동시에 접속 가능하고, 플레이어가 미사일에 맞아 HP가 모두 닳았을 경우 게임이 종료된다.

조작 키 : WASD(전진, 후진, 좌우 이동), P(미사일 발사), QE(좌우 회전), 34(상하 회전), 12(상승, 하강)

오브젝트 : 지형, 전투기(플레이어), 미사일

UI : HP바

#2. 개발 환경

- Visual studio C++	   - TCP / IP		- DirectX 12

#3. High Level Design

[클라이언트의 Flow chart]

클라이언트는 크게 게임진행, Send를 동시에하는 쓰레드와 Recv하는 쓰레드 두개로 구성.

Send의 경우 non-blocking 이기 때문에 클라이언트가 진행되는 메인 쓰레드와 같이 두고, Recv와 Send의 순서가 정해져 있지 않기 때문에 실시간 입출력을 구현하기 위해서 Recv 쓰레드를 따로 분리했다.

* Client, Send 쓰레드 ( main 쓰레드 ) 의 기능

- 서버에 접속한다.

- 현재 월드 정보를 Recv해서 반영해준다.

- Recv 전용 쓰레드를 하나 생성한다.

- 서버에 새 미사일을 추가했다고 Send를 한다.

- 서버에 플레이어가 움직였다고 Send를 한다.

- 플레이어와 미사일 간의 충돌체크를 프레임마다 하고, 충돌시 HP를 깎는다.

- 명령 큐에 있는 내용을 클라이언트 씬에 적용한다.

- 서버에 충돌한 미사일을 삭제하라고 Send를 한다.

- 체력이 없을 경우 서버에 플레이어가 죽었다고 Send를 하고 클라이언트를 종료한다.

*Recv 쓰레드

- 메시지가 왔는지 지속적으로 확인하고 메시지가 있을 경우 해당 패킷을 메시지 큐에 추가

[서버의 Flow chart]

서버는 새 클라이언트의 접속을 받는 Accept(메인 쓰레드), 접속을 받을 때 마다 생성되는 입출력 쓰레드, 현재 월드의 미사일 정보를 계산하고 저장해두는 쓰레드로 나누어진다. 플레이어는 이동했다는 패킷을 받았을 때 바로 서버의 월드 정보를 갱신해주고, 미사일의 움직임은 따로 패킷을 받지 않고 서버에서 따로 움직여 준다.

* Accept 쓰레드

- 접속을 받을 준비를 한 후 계속해서 accept를 받고 새 입출력 스레드를 생성한다.

- 해당 클라이언트에게 초기 위치를 정해 보내준다.

* 입출력 쓰레드

- 이미 서버에 접속해 있는 모든 클라이언트에게 해당 접속 정보를 Send한다.

- 해당 클라이언트에게 현재 월드 정보를 Send하고 서버에 그 정보를 추가한다.

- 메시지가 왔는지 계속해서 확인하고, 받은 메시지에 따라 모든 클라이언트에게 해당 정보를 Send한다.

* 미사일 정보 갱신 쓰레드

- 미사일 방향에 따라 지난 시간에 비례해 미사일 위치를 업데이트 해준다.

#4. Low Level Design

[패킷 구성]

* 클라이언트->서버

서버에서 클라이언트와 connect시 클라이언트 식별id를 key값, 소켓이 포함된 SESSION클래스를 value값으로 하는 unordered_map<USHORT, SESSION> 에 추가하고, 새로 만들어지는 입출력 쓰레드에게 고유한 클라이언트 id를 인자 값으로 준다. 후에 패킷이 도착했을 때 그 쓰레드 내에 클라이언트 id값이 있으므로 그 값으로 보낸 클라이언트의 세션 객체를 찾는다.

- CS_MOVE_PLAYER: 플레이어의 이동, 회전한 정보를 보내기 위한 패킷

- CS_ADD_MISSILE: 플레이어가 미사일 발사한 사실을 알리기 위한 패킷. 미사일의 위치와 방향은 해당 클라이언트의 worldTransform값으로 결정한다.

- CS_REMOVE_MISSILE: 적 미사일이 플레이어와 충돌했을 때 삭제될 미사일id를 보내기 위한 패킷

- CS_REMOVE_PLAYER: 플레이어가 죽었을 때 그 사실을 알리기 위한 패킷

*서버->클라이언트

- SC_WORLD_DATA: 처음 클라이언트가 접속했을 때, 그 클라이언트에게 id를 부여하고 이미 접속해 있는 플레이어와 발사 되어있는 미사일들의 정보를 전달하기 위한 패킷. 이 패킷 이후에 그 수에 맞게 아래의 패킷들을 추가로 보내준다

- SC_ADD_PLAYER: 다른 플레이어의 정보를 보내주기 위한 패킷

- SC_ADD_MISSILE: 나를 포함한 다른 플레이어가 발사한 미사일의 정보를 보내주기 위한 패킷. 내가 발사한 미사일이라도 서버에서 다시 이 패킷을 받는다.

- SC_MOVE_PLAYER:  해당 플레이어가 이동했을 때 변한 정보를 보내주기 위한 패킷

- SC_REMOVE_MISSILE: 어떤 플레이어가 미사일에 충돌했다는 패킷을 보내왔을 때 다른 플레이어들에게 이 사실을 알려주기 위한 패킷

- SC_REMOVE_PLAYER: 해당 플레이어가 사망하거나 접속 종료했을 때 이 사실을 알려주기 위한 패킷

[클라이언트 기능별 함수 및 변수]

* 사용되는 전역 변수 :

-SOCKET serverSock; - 서버와 통신하기 위한 소켓

-queue<void*> recvCommandQueue; - 서버로부터 받은 패킷을 담는 큐

* 사용되는 함수 (써 있지 않은 함수들은 이미 구현이 된 함수이다.)

- 서버에 접속한다.

void ConnectToServer();

윈속 초기화, 소켓에 서버 주소, 포트 번호를 입력, connect를 한번에 하는 함수

- 현재 월드 정보를 Recv해서 반영해준다.

void GameFramework::RecvWorldData();

임시로 버퍼를 생성해 서버 소켓으로 SC_WORLD_DATA 패킷을 받아 그 내용을 생성된 게임 월드에 적용한다.

- Recv 전용 쓰레드를 하나 생성한다.

CreateThread() 사용

Recv전용 쓰레드를 만들고 반복문을 돌며 아래에 있는 기능을 계속해서 수행한다.

  - 메시지가 왔는지 지속적으로 확인하고 메시지가 있을 경우 해당 패킷을 메시지 큐에 추가

DWORD WINAPI ProcessRecv(LPVOID _arg);

Recv로 1바이트를 읽어 타입을 알아내고, 타입에 맞는 사이즈만큼 다시 Recv를 받아 동적할당한 패킷을 임계영역을 만든 후 큐에 넣고 다시 해제한다.

- 서버에 새 미사일을 추가했다고 Send를 한다.

int SendNewMissile();

서버에게 패킷의 타입만 보내주고, 서버에서는 이 타입을 보낸 클라이언트의 id를 찾아 해당 월드 행렬로 미사일의 방향, 위치를 알아낸다. Send~~()함수들은 send()가 반환하는 값을 그대로 반환한다.

- 서버에 플레이어가 움직였다고 Send를 한다.

int SendPlayerMove();

플레이어가 움직이고 나서의 월드 행렬을 그대로 보내준다.

- 플레이어와 미사일 간의 충돌체크를 프레임마다 하고, 충돌 시 HP를 깎는다.

int CheckCollideWithMissile();

충돌체크 후 충돌하지 않았다면 0을, 충돌하였다면 플레이어의 HP를 감소시키고 해당 미사일 id를 반환한다.

- 명령 큐에 있는 내용을 클라이언트 scene에 적용한다.

void ExecuteCommandQueue();

while문을 돌며 CommandQueue가 비어 있을 때까지 원소를 꺼내 (꺼내는 동안 임계영역 설정) 패킷 타입에 맞게 게임 정보를 갱신해준다. 이 큐 안의 명령은 Recv받은 순서대로 꺼내어져 실행되고, 모두 실행 후 클라이언트를 진행시킨다.

- 서버에 충돌한 미사일을 삭제하라고 Send를 한다.

int SendMissileRemove(UINT _missileId);

플레이어와 충돌해 사라져야 할 미사일의 id를 인자로 받아 해당 정보를 서버에게 보내준다.

- 체력이 없을 경우 서버에 플레이어가 죽었다고 Send를 하고 클라이언트를 종료한다.

int SendPlayerRemove();

클라이언트를 삭제하라는 명령을 서버에게 보내고 해당 클라이언트를 종료한다.

[서버 기능별 함수 및 변수]

* 사용되는 전역 변수 :

SESSION – 해당 클라이언트의 id값과 이동,회전 정보를 갖고 있는 월드 행렬을 담는 클래스

MISSILE – 게임 월드 내의 미사일들의 정보를 담기 위한 클래스

각 멤버를 수정, 참조 하기 위한 Get, Set함수를 만들어준다.

TIMER – 미사일들의 위치를 갱신해줄 때 사용할 경과 시간을 위한 클래스

사용되는 전역 변수

unordered_map<USHORT, SESSION> clients; - 클라이언트의 정보를 cid값으로 찾기 위한 컨테이너

list<MISSILE> missiles; - 새로 접속한 클라이언트에게 현재 월드의 미사일을 보내주기 위한 컨테이너

int cid, mid; - 클라이언트나 미사일이 추가될 때마다 부여 받을 id. 추가될 때 1씩 증가한다.

*사용되는 함수 (써 있지 않은 함수들은 이미 구현이 된 함수이다.)

- 접속을 받을 준비를 한 후 계속해서 accept를 받고 새 입출력 스레드를 생성한다.

void AcceptClient();

윈속 초기화, 대기 소켓 생성 및 bind와 listen등 초기 설정을 해주고 while문을 돌며 accept요청을 받는다. 클라이언트가 접속할 때 마다 해당 클라이언트와의 입출력을 담당하는 쓰레드를 하나씩 생성해주고, clients에 SESSION을 추가해주고. 미사일 정보를 갱신해주는 쓰레드를 따로 생성한다.

DWORD WINAPI ProcessIO(LPVOID _arg)

아래에 서술할 2~5번의 함수를 순차적으로 수행한다. _arg로 그 클라이언트의 id를 넘긴다.

- 해당 클라이언트에게 초기 위치를 정해 보내준다

void SetInitPosition();

missiles, clients내의 월드 행렬의 위치 값을 바탕으로 충돌하지 않는 안전한 위치를 계산해 그 값을 방금 접속한 세션의 위치 값으로 정한다.

- 이미 서버에 접속해 있는 모든 클라이언트에게 해당 접속 정보를 Send한다.

bool SendAddPlayer();

방금 접속한 세션의 정보를 이미 접속해 있는 모든 클라이언트에게 보내주고, cid값을 1 증가시킨다. 모든 send가 성공했을 시에 true를 반환한다.

- 해당 클라이언트에게 현재 월드 정보를 Send하고 서버에 그 정보를 추가한다.

bool SendWorldData();

해당 클라이언트를 포함한 clients와 missiles의 모든 정보를 패킷으로 만들어 해당 클라이언트에게만 전송하고, 모든 Send가 성공 시 true를 반환한다.

- 메시지가 왔는지 계속해서 확인하고, 받은 메시지에 따라 모든 클라이언트에게 해당 정보를 Send한다.

5-1. bool SendAddMissile(USHORT _cid);

특정 클라이언트가 미사일 발사 시 mid를 1 증가시키고, 그 세션의 월드 행렬 값으로 방향과 위치를 정해 missiles에 그 미사일을 추가하고 미사일 id값을 부여한 후, 그 정보를 모두에게 Send후 모두 성공 시 true를 반환한다.

5-2. bool SendMovePlayer(const CS_MOVE_PLAYER& _packet);

특정 클라이언트가 이동 시 clients에 월드 행렬 값을 갱신하고 그 정보를 모두에게 Send 후 모두 성공 시 true를 반환한다.

5-3. bool SendRemoveMissile(UINT _mid);

특정 클라이언트가 어떤 미사일과 충돌 시 충돌 된 missile id를 모두에게 Send 후 모두 성공 시 true를 반환한다.

5-4. bool SendRemovePlayer(USHORT _cid);

특정 클라이언트가 사망하거나 접속 종료 시 모든 클라이언트에게 인자로 받은 소켓의 cid를 Send해주고, clients에서도 그 정보를 삭제 한다.

- 미사일 방향에 따라 지난 시간에 비례해 미사일 위치를 업데이트 해준다.

DWORD WINAPI ProcessMissileUpdate(LPVOID _arg);

미사일 리스트를 for문을 돌면서, 경과 시간에 비례하여 미사일의 위치를 계속해서 바꾸어 준다.

#5. PM

*팀원역할분담

김시인

-Client

int SendPlayerMove();

int SendPlayerRemove();

-Server

SESSION, MISSILE, TIMER클래스 제작

void SetInitPosition();

bool SendAddPlayer();

bool SendRemovePlayer(SOCKET _socket);

김미령

-Client

ConnectToServer();

int SendMissileRemove(UINT _missileId);

Server

void AcceptClient();

DWORD WINAPI ProcessIO(LPVOID _arg);

bool SendWorldData();

bool SendRemoveMissile(UINT _mid);

전수민

-Client

GameFramework::RecvWorldData();

ProcessRecv(LPVOID _arg);

void ExecuteCommandQueue();

int CheckCollideWithMissile();

-Server

DWORD WINAPI ProcessMissileUpdate(LPVOID _arg);

bool SendAddMissile(USHORT_cid);

bool SendMovePlayer(const CS_MOVE_PLAYER& _packet);

김미령

전수민

김시인

*전체개발일정

: 캘린더 형식으로 개발일정 정리. 블록 색깔로 구분하면 됨.

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/20~ 11/1 기획 및 기획서 작성 |  | 11/ 2 문서 제출일 | SESSION, MISSILE, TIMER 클래스 제작 RecvWorldData() 구현 및 클라이언트 수정 3 | 4 | AcceptClient(), ConnectToServer() 구현 5 | SetInitPosition() 구현 6 |
| 7 | SetInitPosition() 구현 SendWorldData() 구현 8 | 9 | SendAddPlayer() 구현 ProcessRecv(LPVOID _arg) 구현 10 | ProcessRecv(LPVOID _arg) 구현 SendWorldData() 구현 11 | 12 | 13 |
| ExecuteCommandQueue() 구현 14 | SendPlayerMove() 구현 15 | ProcessIO(LPVOID _arg)구현 16 | SendPlayerMove() 구현 17 | ExecuteCommandQueue() 구현 ProcessIO(LPVOID _arg)구현 18 | 19 | 20 |
| 21 | SendMissileRemove(UINT _missilled) 구현 22 SendPlayerRemove() 구현 | SendMovePlayer() 구현 23 | SendAddMissile(SOCKET _socket) 구현 24 | SendMissileRemove(UINT _missilled) 구현 25 | 26 | SendPlayerRemove() 구현 27 |
| 28 | SendRemoveMissile(UINT _mid) 구현 CheckCollideWithMissile() 구현 29 | SendRemovePlayer(UINT _missileled) 구현 30 | ProcessMisslieUpdate(LPVOID _arg) 12 / 1 | SendRemovePlayer(UINT _missileled) 구현 SendRemoveMissile(UINT _mid) 구현 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 최종 발표일 |  |  |  |

- 수요일은 각자가 개발한 내용과 진행일정을 종합해, 검수하는 날

- 12/4 이후 제출 전까지 오류, 버그 수정과 테스트 등 최종 점검을 진행