네트워크 게임 프로그래밍 추진계획서

네트워크게임프로그래밍

2018180009 김시인

2018182034 전수민

2019182046 김미령

목차

- 게임 기획

- 게임 개요(게임 이름, 장르, 소개 등)

- 게임 플레이

- 오브젝트나 UI소개, 조작법

- 개발 환경

- High Level Design

- 전체적인 게임 플로우 다이어그램

- 서버 다이어그램

- 클라 다이어그램

- 서버 클라 동작 다이어그램

- Low Level Design

- 객체 설명(멤버변수, 멤버변수), 서버 함수 설명, 클라이언트 함수 설명

- PM

- 팀원 역할분담

- 전체 개발일정

#1. 게임 기획

(게임 실행 화면)

게임 이름: 3D 헬기 대전게임 (3D게임 프로그래밍2, 전수민)

게임 소개: 다른 플레이어와 미사일을 쏴서 hp를 깎아 경쟁하는 게임.

최대 3명까지 동시에 접속 가능하고, 플레이어가 미사일에 맞아 HP가 모두 닳았을 경우 플레이어 게임 종료

조작 키: WASD(전진, 후진, 좌우 이동), P(미사일 발사), QE(좌우 회전), 34(상하 회전), 12(상승, 하강)

오브젝트: 지형, 전투기(플레이어), 미사일

UI: HP바

#2. 개발 환경

- Visual studio C++	   - TCP / IP		- DirectX 12

#3. High Level Design

[클라이언트의 Flow chart]

클라이언트는 크게 게임진행, Send를 동시에 하는 쓰레드와 Recv하는 쓰레드 두개로 구성.

Send의 경우 non-blocking 이기 때문에 클라이언트가 진행되는 메인 쓰레드와 같이 두고, Recv와 Send의 순서가 정해져 있지 않기 때문에 실시간 입출력을 구현하기 위해서 Recv 쓰레드를 따로 분리했다. 클라이언트가 처음 게임에 접속 시 2초의 무적 시간을 갖게 된다.

* Client, Send 쓰레드 ( main 쓰레드 ) 의 기능

- 서버에 접속한다.

- 현재 월드 정보를 Recv해서 반영해준다.

- 새로 접속한 플레이어는 2초간 무적으로 보인다.

- Recv 전용 쓰레드를 하나 생성한다.

- 메시지가 왔는지 지속적으로 확인하고 메시지가 있을 경우 해당 패킷을 읽어 임계영역을 설정 후 클라이언트에 플레이어 혹은 미사일 정보를 수정하고 임계영역을 해제한다.

- 서버에 새 미사일을 추가했다고 Send를 한다.

- 서버에 플레이어가 움직였다고 Send를 한다.

- 임계영역 설정 후 플레이어와 미사일 간의 충돌체크를 프레임마다 하고, 충돌 시 HP를 깎고 다시 푼다.

- 애니메이션과 렌더링을 각각 임계영역 설정 후 진행한 다음 푼다.

- 서버에 충돌한 미사일을 삭제하라고 Send를 한다.

- 체력이 없을 경우 서버에 플레이어가 죽었다고 Send를 하고 클라이언트를 종료한다.

플레이어 정보들과 미사일 정보는 독립적으로 수행되어도 상관없기 때문에 각각 따로 임계영역을 설정해준다.

*Recv 쓰레드

- 메시지가 왔는지 지속적으로 확인하고 메시지가 있을 경우 해당 패킷을 읽어 임계영역을 설정 후 클라이언트에 플레이어 혹은 미사일 정보를 수정하고 임계영역을 해제한다.

[서버의 Flow chart]

서버는 새 클라이언트의 접속을 받는 Accept(메인 쓰레드), 접속을 받을 때 마다 생성되는 입출력 쓰레드로 나누어진다. 서버 내에는 미사일 정보는 따로 없고, 각 클라이언트의 정보를 갖고 있다.

서버의 동기화

새 플레이어가 접속해 새 입출력 스레드가 생성되고나서 월드정보를 보내줄 때, 해당 플레이어의 이동이나 접속 종료 및 사망시에 임계영역을 걸고 clients내 정보를 읽거나 쓴 후 바로 해제해 준다. 미사일의 경우 따로 저장해두는 것이 아닌, 패킷을 받자마자 바로 모든 다른 플레이어에게 전달해주지만, clients 내 행렬정보를 읽기 때문에 마찬가지로 임계영역을 설정 해준다.

* Accept 쓰레드

- 접속을 받을 준비를 한 후 계속해서 accept를 받고 새 입출력 스레드를 생성한다.

* 입출력 쓰레드

- 이미 서버에 접속해 있는 모든 클라이언트에게 해당 접속 정보를 Send한다.

- 해당 클라이언트에게 현재 월드 정보를 Send하고 서버에 그 정보를 추가한다.

- 메시지가 왔는지 계속해서 확인하고, 받은 메시지에 따라 모든 클라이언트에게 해당 정보를 Send하고, 임계영역을 설정하고 서버에 미사일이나 플레이어의 정보를 수정 후 임계영역을 해제한다.

#4. Low Level Design

[패킷 구성]

* 클라이언트->서버

서버에서 클라이언트와 connect시 클라이언트 식별id를 key값, 소켓이 포함된 SESSION클래스를 value값으로 하는 unordered_map<USHORT, SESSION> 에 추가하고, 새로 만들어지는 입출력 쓰레드에게 고유한 클라이언트 id를 인자 값으로 준다. 후에 패킷이 도착했을 때 그 쓰레드 내에 클라이언트 id값이 있으므로 그 값으로 보낸 클라이언트의 세션 객체를 찾는다.

- CS_MOVE_PLAYER: 플레이어의 이동, 회전한 정보를 보내기 위한 패킷

- CS_ADD_MISSILE: 플레이어가 미사일 발사한 사실을 알리기 위한 패킷. 미사일의 위치와 방향은 해당 클라이언트의 worldTransform값으로 결정한다.

- CS_REMOVE_MISSILE: 적 미사일이 플레이어와 충돌했을 때 삭제될 미사일id를 보내기 위한 패킷

- CS_REMOVE_PLAYER: 플레이어가 죽었을 때 그 사실을 알리기 위한 패킷

*서버->클라이언트

- SC_WORLD_DATA: 처음 클라이언트가 접속했을 때, 그 클라이언트에게 id를 부여하고 이미 접속해 있는 플레이어의 정보를 보내주는 패킷. 이 패킷 이후에 그 수에 맞게 아래의 패킷을 추가로 보내준다

- SC_ADD_PLAYER: 다른 플레이어의 정보를 보내주기 위한 패킷

- SC_ADD_MISSILE: 나를 포함한 다른 플레이어가 발사한 미사일의 정보를 보내주기 위한 패킷. 내가 발사한 미사일이라도 서버에서 다시 이 패킷을 받는다.

- SC_MOVE_PLAYER:  해당 플레이어가 이동했을 때 변한 정보를 보내주기 위한 패킷

- SC_REMOVE_MISSILE: 어떤 플레이어가 미사일에 충돌했다는 패킷을 보내왔을 때 다른 플레이어들에게 이 사실을 알려주기 위한 패킷

- SC_REMOVE_PLAYER: 해당 플레이어가 사망하거나 접속 종료했을 때 이 사실을 알려주기 위한 패킷

[클라이언트 기능별 함수 및 변수]

* 사용되는 전역 변수:

-SOCKET serverSock; - 서버와 통신하기 위한 소켓

CRITICAL_SECTION missileCS; - 스레드간 미사일 정보 등을 동기화 해주기위한 임계영역

CRITICAL_SECTION playerCS; - 스레드간 플레이어 정보 등을 동기화 해주기위한 임계영역

* 사용되는 함수 (써 있지 않은 함수들은 이미 구현이 된 함수이다.)

- 서버에 접속한다.

void ConnectToServer();

윈속 초기화, 소켓에 서버 주소, 포트 번호를 입력, connect를 한번에 하는 함수

- 현재 월드 정보를 Recv해서 반영해준다.

void GameFramework::RecvWorldData();

임시로 버퍼를 생성해 서버 소켓으로 SC_WORLD_DATA 패킷을 받아 그 내용을 생성된 게임 월드에 적용한다.

- 새로 접속한 플레이어는 2초간 무적이 된다.

Player클래스, 쉐이더 수정

처음 접속시 바로 죽지 않도록 플레이어를 미사일 충돌을 받지 않는 상태로 하고 다른 색으로 표시해준다.

- Recv 전용 쓰레드를 하나 생성한다.

CreateThread() 사용

Recv전용 쓰레드를 만들고 반복문을 돌며 아래에 있는 기능을 계속해서 수행한다.

- 메시지가 왔는지 지속적으로 확인하고 메시지가 있을 경우 해당 패킷을 읽어 임계영역을 설정 후 클라이언트에 플레이어 혹은 미사일 정보를 수정하고 임계영역을 해제한다.

void Scene::AddMissile(); void Scene::AddEnemy(); void Scene::EnemyMove();

void Scene::RemoveMissile(); void RemovePlayer();

- 서버에 새 미사일을 추가했다고 Send를 한다.

int SendNewMissile();

서버에게 패킷의 타입만 보내주고, 서버에서는 이 타입을 보낸 클라이언트의 id를 찾아 해당 월드 행렬로 미사일의 방향, 위치를 알아낸다. Send~~()함수들은 send()가 반환하는 값을 그대로 반환한다.

- 서버에 플레이어가 움직였다고 Send를 한다.

int SendPlayerMove();

플레이어가 움직이고 난 후 position, rotation값을 보내준다.

- 임계영역 설정 후 플레이어와 미사일 간의 충돌체크를 프레임마다 하고, 충돌 시 HP를 깎고 다시 푼다.

int CheckCollideWithMissile();

충돌체크 후 충돌하지 않았다면 0을, 충돌하였다면 플레이어의 HP를 감소시키고 해당 미사일 id를 반환한다

- 애니메이션과 렌더링을 각각 임계영역 설정 후 진행한 다음 푼다.

.Animate(), Render() 수정

미사일에 대한 Animate시 임계영역을 걸고 실행한다.

- 서버에 충돌한 미사일을 삭제하라고 Send를 한다.

int SendMissileRemove(UINT _missileId);

플레이어와 충돌해 사라져야 할 미사일의 id를 인자로 받아 해당 정보를 서버에게 보내준다.

- 체력이 없을 경우 서버에 플레이어가 죽었다고 Send를 하고 클라이언트를 종료한다.

int SendPlayerRemove();

클라이언트를 삭제하라는 명령을 서버에게 보내고 해당 클라이언트를 종료한다.

[서버 기능별 함수 및 변수]

// worldTransform대신 pos, rotate, 미사일 클래스 삭제 수정

* 사용되는 전역 변수 :

SESSION – 해당 클라이언트의 id값과 이동,회전 정보를 갖고 있는 월드 행렬을 담는 클래스

해당 클라이언트의 id값과 이동,회전 정보를 담는 클래스

사용되는 전역 변수

unordered_map<USHORT, SESSION> clients; - 클라이언트의 정보를 cid값으로 찾기 위한 컨테이너

int cid, mid; - 클라이언트나 미사일이 추가될 때마다 부여 받을 id. 추가될 때 1씩 증가한다.

CRITICAL_SECTION cs; - 입출력 스레드간 타 공유자원 (전역변수)를 동기화 해주기위한 임계영역

*사용되는 함수 (써 있지 않은 함수들은 이미 구현이 된 함수이다.)

- 접속을 받을 준비를 한 후 계속해서 accept를 받고 새 입출력 스레드를 생성한다.

void AcceptClient();

윈속 초기화, 대기 소켓 생성 및 bind와 listen등 초기 설정을 해주고 while문을 돌며 accept요청을 받는다. 클라이언트가 접속할 때 마다 해당 클라이언트와의 입출력을 담당하는 쓰레드를 하나씩 생성해주고, clients에 SESSION을 추가해주고. 미사일 정보를 갱신해주는 쓰레드를 따로 생성한다.

- 이미 서버에 접속해 있는 모든 클라이언트에게 해당 접속 정보를 Send한다.

bool SendAddPlayer();

방금 접속한 세션의 정보를 이미 접속해 있는 모든 클라이언트에게 보내주고, cid값을 1 증가시킨다. 모든 send가 성공했을 시에 true를 반환한다.

- 해당 클라이언트에게 현재 월드 정보를 Send하고 서버에 그 정보를 추가한다.

bool SendWorldData();

해당 클라이언트를 포함한 clients와 missiles의 모든 정보를 패킷으로 만들어 해당 클라이언트에게만 전송하고, 모든 Send가 성공 시 true를 반환한다.
> 해당 클라이언트를 제외한 clients의 정보들을 패킷으로 만들어 해당 클라이언트에게만 전송하고, 모든 Send가 성공 시 true를 반환한다.

DWORD WINAPI ProcessIO(LPVOID _arg)

아래에 서술할 1~4번의 함수를 순차적으로 수행한다. _arg로 그 클라이언트의 id를 넘긴다.

- 메시지가 왔는지 계속해서 확인하고, 받은 메시지에 따라 모든 클라이언트에게 해당 정보를 Send한다.

3-1. bool SendAddMissile(USHORT _cid);

특정 클라이언트가 미사일 발사 시 mid를 1 증가시키고, 그 세션의 월드 행렬 값으로 방향과 위치를 정하고 미사일 id값을 부여한 후, 그 정보를 모두에게 Send후 모두 성공 시 true를 반환한다.

3-2. bool SendMovePlayer(const CS_MOVE_PLAYER& _packet);

특정 클라이언트가 이동 시 clients에 위치,회전 값을 갱신하고 그 정보를 모두에게 Send 후 모두 성공 시 true를 반환한다.

3-3. bool SendRemoveMissile(UINT _mid);

특정 클라이언트가 어떤 미사일과 충돌 시 충돌된 missile id를 모두에게 Send 후 모두 성공 시 true를 반환한다.

3-4. bool SendRemovePlayer(USHORT _cid);

특정 클라이언트가 사망하거나 접속 종료 시 모든 클라이언트에게 인자로 받은 소켓의 cid를 Send해주고, clients에서도 그 정보를 삭제한다.

#5. PM

*팀원역할분담

김시인

-Client

GameFramework::RecvWorldData();

int SendPlayerMove();

int SendPlayerRemove();

-Server

SESSION 클래스 제작

bool SendAddPlayer();

bool SendRemovePlayer(SOCKET _socket);

김미령

-Client

ConnectToServer();

int SendMissileRemove(UINT _missileId);

Server

void AcceptClient();

DWORD WINAPI ProcessIO(LPVOID _arg);

bool SendWorldData();

bool SendRemoveMissile(UINT _mid);

전수민

-Client

클라이언트 수정

ProcessRecv(LPVOID _arg);

Animate, Render();

Scene::Add~, Remove~();

int CheckCollideWithMissile();

-Server

bool SendAddMissile(USHORT_cid);

bool SendMovePlayer(const CS_MOVE_PLAYER& _packet);

| 날짜 | 김미령 | 김시인 | 전수민 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11월 9일 | 클라이언트 전역변수 추가 | class SESSION 및 서버 전역변수 추가 | Enemy 클래스 삭제, Missile 클래스 수정 등 클라이언트 코드 정리 |
| 11월 10일 | AcceptClient() |  |  |
| 11월 11일 | ConnectToServer() |  |  |
| 11월 12일 |  | SendAddPlayer(); | Recv스레드 생성 및ProcessRecv(LPVOID _arg) |
| 11월 13일 | SendWorldData() |  |  |
| 11월 14일 |  | Framework:: RecvWorldData(); | Scene::AddMissile(); Scene::AddEnemy(); Scene::EnemyMove(); |
| 11월 15일 |  |  | Scene::RemoveMissile(); Scene::RemovePlayer(); |
| 11월 16일 | 테스트 및 디버그 |  |  |
| 11월 17일 |  | SendPlayerRemove(); SendPlayerRemove() 호출하는 부분 추가. |  |
| 11월 18일 | ProcessIO(LPVOID _arg) |  | Animate(), Render() 동기화 |
| 11월 19일 |  | SendPlayerRemove(); 및 게임이 종료되는 부분 구현 | SendAddMissile(); |
| 11월 20일 |  |  |  |
| 11월 21일 |  |  | CheckCollideWithMissile(); |
| 11월 22일 |  | SendPlayerMove(); |  |
| 11월 23일 | 테스트 및 디버그 |  |  |
| 11월 24일 |  | 강제종료시에도 SendRemovePlayer( SOCKET _socket); 불리도록 구현 | SendMovePlayer(); |
| 11월 25일 |  |  |  |
| 11월 26일 | SendMissileRemove(UINT _missileId); | SendRemovePlayer(SOCKET _socket) 객체 삭제부분 구현 | 처음 접속 시 무적 기능 구현 (쉐이더 및 Scene, Player클래스 수정) |
| 11월 27일 |  |  |  |
| 11월 28일 | bool SendRemoveMissile(UINT _mid); | bool SendRemovePlayer(SOCKET _socket); Send부분 구현 |  |
| 11월 29일 |  |  |  |
| 11월 30일 | 최종 버그 확인 및 테스트 진행, 발표자료 필요 시 제작, 최적화 등 |  |  |
| 12월1일 |  |  |  |
| 12월2일 |  |  |  |
| 12월3일 |  |  |  |
| 12월4일 |  |  |  |
| 12월5일 |  |  |  |
| 12월6일 |  |  |  |
| 12월7일 | 최종 검수 |  |  |
| 12월8일 | 최종 평가 |  |  |

- 수요일은 각자가 개발한 내용과 진행일정을 종합해, 검수하는 날

- 12/1 이후 제출 전까지 오류, 버그 수정과 테스트 등 최종 점검을 진행

| Project Progress |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 날짜 | 김미령 | 김시인 | 전수민 |
| 11월 9일 | 클라이언트 전역변수 추가 | class SESSION 및 서버 전역변수 추가 | Enemy 클래스 삭제, Missile 클래스 수정 등 클라이언트 코드 정리 |
| 11월 10일 | AcceptClient() |  |  |
| 11월 11일 | ConnectToServer() |  |  |
| 11월 12일 |  | SendAddPlayer(); | Recv스레드 생성 및ProcessRecv(LPVOID _arg) |
| 11월 13일 | SendWorldData() |  |  |
| 11월 14일 |  | Framework:: RecvWorldData(); | Scene::AddMissile(); Scene::AddEnemy(); Scene::EnemyMove(); |
| 11월 15일 |  |  | Scene::RemoveMissile(); Scene::RemovePlayer(); |
| 11월 16일 | 테스트 및 디버그 |  |  |
| 11월 17일 |  | SendPlayerRemove(); SendPlayerRemove() 호출하는 부분 추가. |  |
| 11월 18일 | ProcessIO(LPVOID _arg) |  | Animate(), Render() 동기화 |
| 11월 19일 |  | SendPlayerRemove(); 및 게임이 종료되는 부분 구현 | SendAddMissile(); |
| 11월 20일 |  |  |  |
| 11월 21일 |  |  | CheckCollideWithMissile(); |
| 11월 22일 |  | SendPlayerMove(); |  |
| 11월 23일 | 테스트 및 디버그 |  |  |
| 11월 24일 |  | 강제종료시에도 SendRemovePlayer( SOCKET _socket); 불리도록 구현 | SendMovePlayer(); |
| 11월 25일 |  |  |  |
| 11월 26일 | SendMissileRemove(UINT _missileId); | SendRemovePlayer(SOCKET _socket) 객체 삭제부분 구현 | 처음 접속 시 무적 기능 구현 (쉐이더 및 Scene, Player클래스 수정) |
| 11월 27일 |  |  |  |
| 11월 28일 | bool SendRemoveMissile(UINT _mid); | bool SendRemovePlayer(SOCKET _socket); Send부분 구현 |  |
| 11월 29일 |  |  |  |
| 11월 30일 | 최종 버그 확인 및 테스트 진행, 발표자료 필요 시 제작, 최적화 등 |  |  |
| 12월1일 |  |  |  |
| 12월2일 |  |  |  |
| 12월3일 |  |  |  |
| 12월4일 |  |  |  |
| 12월5일 |  |  |  |
| 12월6일 |  |  |  |
| 12월7일 | 최종 검수 |  |  |
| 12월8일 | 최종 평가 |  |  |

개발하며 변경된 사항들

11/13 패킷내에 오브젝트의 행렬을 보내주던 부분 (64바이트)와 SC_ADD_MISSILE내 position, direction을 float3형 position, float4형 rotation으로 통일 하였다. (총 28바이트). 이에 따라 서버의 SESSION클래스에 월드행렬을 담고 있는 것이 아닌, 플레이어의 위치값, 회전값을 따로 저장하게 바꾸었다.

11/14 클라이언트가 접속하여 RecvWorldData가 호출될 때 본인의 위치, 방향 정보도 포함해서 받는 것으로 계획했지만, 이를 받지 않고 SC_WORLD_DATA로는 현재 서버에 접속해 있던 클라이언트 수와 그 수에 맞는 SC_ADD_PLAYER만 받고, 접속한 클라이언트는 접속해있던 클라이언트 수를 가지고 본인의 클라이언트id를 알아내는 것으로 바꾸었다.

11/17 쓰레드를 나눈 후 SendAddPlayer와 SendWorldData를 보내는 것이 아닌, 메인 쓰레드에서 직접 보내는 것으로 변경 하였다.